## Slide 1: Agile Software Entwicklung nach SCRUM

## Slide 2: Traditionelle Entwicklung nach Wasserfall
Plan
Design
Implementierung
Test
Release
Wartung
Die ursprüngliche Idee
Notes: Anderes, vielleicht polarisierendes Beispiel:
Tunnelbau: Können Sie sich vorstellen, einen Tunnel mit agilen Methoden zu bauen?
Vorab Analysieren und Planen.
Dann effizient ausführen.
Testen, ob es richtig ausgeführt wurde.
Veröffentlichen und Rückblick.
Scrum Master Professional

## Slide 3: Traditioneller Ansatz
Trichter der möglichen Entwicklungen
Z1
Z2
Z3
P r o j e k t s t a r t
?
Bedingte Anpassung zu Projektmeilensteinen
Geplanter Zielzustand des Produkts
t
Design
Plan
Release
Implementierung
Test
Z4
Notes: Sobald ich den Trichter verlasse -> Change Request, $$
Z1 – das zum Zeitpunkt der Planens anvisierte Ziel
z2, z3, z4 – im Verlauf der Entwicklung veränderte Ziele, sei es durch Veränderungen am Markt, geänderte Kundenwünsche, gesammelte Erkenntnisse, Fehleinschätzungen zu Beginn…
 Change Requests, Nachverhandlung mit dem Kunden (verschobene Features)
Scrum Master Professional

## Slide 4: Iterativer Ansatz
i1
i2
t
i3
Anpassung bei jeder Iteration
i4
Trichter der möglichen Entwicklungen
Z2
Z3
Z4
Z1
Projektstart
Tatsächlicher Entwicklungspfad
P r o j e k t s t a r t
Geplanter Zielzustand des Produkts
Notes: Z1 – das zum Zeitpunkt der Planens anvisierte Ziel
z2, z3, z4 – im Verlauf der Entwicklung veränderte Ziele, sei es durch Veränderungen am Markt, geänderte Kundenwünsche, gesammelte Erkenntnisse, Fehleinschätzungen zu Beginn…
 Ein Anpassen ist mit jeder Iteration möglich.
Scrum Master Professional

## Slide 5: Scrum
Extrem kurze Iterationen
  1-4 Wochen (!)
  Sehr hohe Flexibilität
Inkrementelle Produktentwicklung
  Potentially Shipable mit jeder Iteration
  Hohe Frequenz des Kundenfeedbacks
Geplanter Zielzustand des Produkts
P r o j e k t s t a r t
Zn
Notes: Scrum Master Professional

## Slide 6: Welchen Nutzen bringt das?
Theorie und gelebte Prinzipien
Notes: Scrum Master Professional

## Slide 7: Vergleich von Projektkenngrößen (1)
Änderungsakzeptanz
Scrum
Traditionell
Projektkenngrößen im Vergleich
t
hoch
Notes: Vergleich mit Wasserfall, weil dann deutlicher.
Gilt weniger stark auch für iterative Vorgehensweisen, die in der Regel deutlich längere Zyklen (z.B. 3 Releases/Jahr) haben als Scrum
Scrum Master Professional

## Slide 8: Vergleich von Projektkenngrößen (2)
Scrum
Traditionell
Projektkenngrößen im Vergleich
Transparenz des Fortschritts nach außen
t
hoch
Notes: Scrum Master Professional

## Slide 9: Vergleich von Projektkenngrößen (3)
Scrum
Traditionell
Projektkenngrößen im Vergleich
Geschäftswert
t
hoch
Notes: Folie dient zum verdeutlichen der Idee
In Realität steigt der Geschäftswert die ersten Iterationen wenig -> Aufbau und oft erst ab gewissen Featuremenge sinnvoll nutzbares Produkt
Scrum Master Professional

## Slide 10: Aus Kundensicht
Durchgehende Transparenz, wie sich Produkt entwickelt
  Steuerungsmöglichkeiten abseits von Change-Requests im Nachhinein
Entscheidungen können später getroffen werden
  Abstraktions- und Vorstellungsvermögen haben Grenzen
Früher(er) Einsatz & Erprobung des Produkts
Kunde kann sich auf das „Was“ konzentrieren und das „Wie im Detail“ leichter dem Team überlassen
  Tun & Anpassen
Braucht Flexibilität auf beiden Seiten
Notes: Flexibilität auf beiden Seiten:
Projekt-Scope muss flexibel sein (Anpassen braucht Zeit)
Kunde muss hinsichtlich der Lösung bis zu einem gewissen Punkt flexibel sein – aber die Grenzen darf er natürlich vorgeben
Scrum Master Professional

## Slide 11: Bestandteile des Frameworks
Scrum ist ein Framework …
Sprint
Sprint Planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Developer
Product Owner
Scrum Master
3 Rollen
Product Backlog erfüllt Product Goal
Sprint Backlog erfüllt Sprint Goal
Increment erfüllt Definition of Done
3 Artefakte und Commitments
5 Events

## Slide 12: Sprint im Überblick
Sprint
Sprint Planning
Sprint Retrospektive
Produkt Backlog
Sprint Backlog
Potentiell auslieferungsfähiges Produkt
Daily Scrum
Increment
Sprint Review
erfüllt
Product Goal
erfüllt
Sprint Goal
erfüllt
Definition of Done
Product Backlog Refinement
Notes: Das Product Backlog Refinement (vormals Backlog Grooming) ist zwar fixer und notwendiger Bestandteil von Scrum, aber kein formales Event und gehört daher nicht zu den Eckpfeilern des Frameworks.
Daher hier zur Vollständigkeit nur genannt.

## Slide 13: Product Backlog (kurz)
Enthält alle Anforderungen an Produkt
  Das „Wie genau“ ist beliebig
  Oft verwendet: User Stories
Einzelne Elemente (Anforderungen) = Product Backlog Items
Items sind eindeutig gereiht
  Eindeutige Priorisierung: 1) 2) 3) …
Wird kontinuierlich aktualisiert
(später mehr dazu)
Notes: Opt.: Hier das Seminarbacklog mit (vorbereiteten) Karten aufbauen
Aufbau zusammen mit TN -> Frage: „Wie schwierig schätzt ihr das Kapitel ab?“
Alternativ: „Wie lange werden _wir_ brauchen um die Inhalte zu lernen?“

## Slide 14: Product Owner (kurz)
Einzige ergebnisverantwortliche („accountable“) Person für Product Backlog
Einzige Person, die Kundenwünsche ins Scrum Team einbringt
Einzige Person, die Produktidee innerhalb des Scrum Teams repräsentiert
Einzige Person, die Auskunft gibt, was warum wie priorisiert wurde
(später mehr dazu)

## Slide 15: Sprint Backlog
Sprint Backlog = Ergebnis des Sprint Plannings
Zu realisierende Product Backlog Items
Plan, um sie im Sprint zu realisieren und Sprintziel zu erreichen
  Inkludiert abgestimmtes Design

## Slide 16: Increment
Increment = im Sprint fertiggestellte Product Backlog Items (Done)
Erzeugt immer Mehrwert für Kunden
Funktionsfähige, potenziell auslieferungsfähige Software (potentially releaseable)
Funktionshub quer durch alle Schichten
  wie z.B. User Interface, Geschäftslogik/Ablaufsteuerung, Datenbank, …

## Slide 17: Relatives Schätzen
Relatives Schätzen für Software z.B. in Story Points
Anforderung, z.B. User Story, wird geschätzt, nicht eigene Arbeitsleistung
Referenzanforderungen erforderlich, um Schätzbasis zu sichern
Erfahrung führt zu genauerer Vorhersage, wieviel Story Points in Sprint bewältigt werden können (Velocity)
Notes: Schätzen von PBIs - Referenzwerte “sichern”, sonst nimmt skill zu und “dann ist’s ja nicht mehr so groß” und die Velocity bleibt gleich. Wird auf die Referenzwerte (Stories) Bezug genommen wird besser wahrgenommen, dass das Team mehr zu Stande bringt → schneller wird (velocity steigt)

## Slide 18: Planning Poker
  Karten mit nichtlinearen Zahlenwerten
  z.B. angepasste Fibonaccizahlen (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, …), Zweierpotenzen, o.ä.
Ablauf
  Jede(r) wählt still einen Schätzwert
  Alle decken gleichzeitig Karte auf
  Höchster und niedrigster Wert werden kurz diskutiert
  Vorgang wiederholen, bis einheitlicher Schätzwert erreicht
  Begrenzung: Nach 3 Runden Mehrheitsentscheid
8
20
5
2
3
13
Notes: Opt.: leere Karteikarten austeilen

## Slide 19: Schätzen mit Punkten Übung
„Als Tiergartenbetreiber will ich für jede Tierart ein Gehege bauen, damit die Zuschauer die Tiere beobachten können.“
Als Referenzwert: Kamel = 8 SP
Schätzen Sie die Aufgabe in „Story Points“ für folgende Tiere
  Ameise
  Tiger
  Elefant
  Wolf
  Gecko
https://planningpokeronline.com/4dAk27y48R8WWBPVtequ/
Notes: Wonach haben die TN die Aufgabe geschätzt?
  Größe der Tiere?
  Bewegungsbedarf der Tiere?
  …
  Berücksichtigung mehrerer Aspekte?
Wie gelangten Sie zu einer Einigung?
Vorteile / Nachteile Ihrer Schätzung in Punkten?
Zusatzinfos bei Bedarf:
- Baugeräte stehen zur Verfügung
- Skills damit umzugehen auch
- Das Team besteht aus 6 Leuten
Material zur Umsetzung ist vorhanden
Zusätzliche Kosten entstehen nicht
Falls Team hängt
Kategorien bilden
(was ist den ungefähr gleich)
2) Was nennen wir eine „3§
3) Schätzen des Rests

## Slide 20: Daily Scrum
  Ausnahmslos täglich
  Developer und (bei Bedarf) Scrum Master
  Alle pünktlich anwesend (notfalls kompetent vertreten)
  Im Stehen (Standup-Meeting)
  Maximal 15 Minuten  Timebox
  Fortschritt zum Sprint Goal und Arbeitsplan für den bevorstehenden Tag
  Notwendige Diskussionen für später planen
   Kurze, effiziente Abstimmung (ist keine Problemlösung)
Notes: Daily scrum meeting im Stehen, daher manchmal auch standup meeting genannt. Motivationen:
  damit‘s auch wirklich schnell geht
  körperliche Lage- und Ortsveränderung schafft geistigen Abstand von der Routinearbeit
  Teammitglieder stehen unmittelbar beieinander und synchronisieren einander
Tägliche Synchronisation ist essentiell für das Funktionieren von Scrum (3 Prinzipien Tranparenz, Inspektion und Anpassung). Wenn der Bedarf nicht gesehen wird, sind die Tasks zu groß (zu wenig heruntergebrochen) und bergen hohe Risiken für das Nichterreichen des Sprintziels oder überhaupt eines auslieferungsfähigen Produkts.
Es kommt nicht vor, dass man von einem Teamitglied nichts weiß; auch z.B. bei Krankheit weiß ein anderes Teammitglied bescheid

## Slide 21: Sprint Board
Sprint
Visualisieren der Arbeit
  Sprint Backlog Items + abgeleitete Arbeitspakete (Tasks) als ToDo an Wand gepinnt
  Wer mit Task beginnt („pull“), hängt Kärtchen in Spalte „In Progress“
  Ist Task fertig, kommt er in Spalte „Done“
  Alle Tasks eines Backlog Items erledigt  Item ist „Done“
Erfolgsfaktoren
  Groß und ständig gut sichtbar für gesamtes Team
  Treffpunkt für Daily Scrum
Notes: Wer ist für das Board vewrantwortlich?
 das Development Team selber (nicht der Scrum Master)
Auf FC aufbauen
Story -> Tasks
=> ToDo,
In Progress,
Done

## Slide 22: Sprint Board
Sprint
Done
US1
US2
US3
ToDo
In Progress
Andi
Chris
Tom
Andi
Sue
BacklogItem
Sprint Goal
Tasks
Anna
Notes: User Stories
Tasks To Do
Tasks in Work
Done

## Slide 23: Beispiel Jira Scrum-Board
Sprint

## Slide 24: Burndown-Chart
Sprint
Tatsächlicher Verlauf
Idealer Verlauf
Wunderschöner Verlauf – aber selten
Verbleibender Aufwand
Zeit
Notes: Übung, um herauszufinden, wie man ein Burn Down Chart nützen kann, um Symptome zu erkennen
Nachträglich hinzugefügte Tasks
„schein“fertig
Rücksprache mit dem PO und Reduktion der Taks
…

## Slide 25: Burndown-Charts
Sprint
Tatsächlicher Verlauf
Idealer Verlauf
Dieses Team wurde nur scheinbar fertig
Zeit
Verbleibender Aufwand

## Slide 26: Sprint Review
Sprintende
Scrum Team & ggf. Stakeholder
Timebox, 4 Stunden für Monatssprint
Gelegenheit, um …
das Ergebnis des Sprints zu überprüfen
gemeinsames Verständnis zu überprüfen, herzustellen bzw. zu bestätigen
Änderungen in Anforderungen zu erkennen
Product Backlog anzupassen
Notes: Das im Sprint Erreichte gemeinsam mit dem PO (und wer vielleicht sonst noch von kundennaher/vertrieblicher oder geschäftsführender Seite dazureklamiert wird) der Sprintplanung gegenüberstellen und auf fachlicher Ebene beurteilen. Ist das das, was sich PO et. al. vorgestellt haben, kommen nicht umgesetzte Funktionen in den nächsten oder einen späteren Sprint. Fragen, die als Basis für das nächste Sprint Planning dienen. Dieses Sprint-Review ist keine Demo der Software im Sinne von Vorführen vor „Zuschauern“ und menschlicher oder emotionaler Bewertung. Sondern ein Arbeitstreffen für alle Beteiligten, das „Herzeigen“ des Produkts dient als Ausgangspunkt, um es mit Planung und Erwartungen zu vergleichen.

## Slide 27: Sprint Retrospective
Sprintende
Developer, Scrum Master und Product Owner („Scrum Team“)
Timebox, 3 Stunden für Monatssprint
Was lief gut?
Wo besteht Verbesserungspotenzial?
Wie Verbesserungen ab nächstem Sprint umsetzen?
Anpassung der „Definition of Done“ Anspruchsvoller werden, niemals nach unten nivellieren!
Nutzen:
Reflexion des Arbeitsprozesses und der Gruppenentwicklung
Notes: Das Team selbst reflektiert in einer Retrospektive den Prozess im soeben fertiggestellten Sprint, was lief gut, was nicht so gut, und in beiden Fällen, warum. Was sollten wir unbedingt beibehalten, woran müssen wir im bzw. für den nächsten Sprint arbeiten – auf der Ebene der Abläufe, Kommunikation, Teamentwicklung, etc

## Slide 28: Sprintübergang
Sprintende
   Ende eines Sprints  Anfang des nächsten Sprints
  Keine „freie Zeit“ zwischen zwei Sprints
  Runder Abschluss der Vergangenheit
  Erkenntnisse aus Sprint Review (inhaltlich) und Sprint Retrospective (prozessual) mitnehmen und mit neuem Schwung in nächstes Abenteuer
  Es folgt Planning Meeting für nächsten Sprint
Notes:  Vergangenheit nach der Rückschau abschließen (die Probleme, die waren, sind vorbei und die nehmen wir nicht mit)  nach vorne gerichtet in den nächsten Sprint (wie gehen wir die Aufgaben mit den neu gemachten Erfahrungen an).
Das soll ein bewusster Akt des Übergangs sein, und nicht einfach nur in den nächsten Sprint "hineinwurschteln. Sondern mit den Erkenntnissen aus dem Retro, das die Vergangenheit abschließt, geht es in das nächste Sprint Planning Meeting

## Slide 29: Viel Erfolg beim Agilen Entwickeln!